ICS号

中国标准文献分类号

团    体    标    准

T/ACEF □□□－20□□

绿色公路等级评价标准

Evaluation standard for green road classification

（征求意见稿）

中 华 环 保 联 合 会 发 布

2026-□□-□□发布

20□□-□□-□□实施

目　次

前  言	I

1　范围	2

2　规范性引用文件	2

3　术语和定义	3

4 总体要求	3

5 评价指标、方法及等级划分	4

6 绿色设计等级评价	5

7 绿色施工阶段等级评价	11

8 绿色公路评价	16

附录A	20

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华环保联合会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

绿色公路等级评价标准

# 1　范围

本文件规定了绿色公路等级评价的范围、规范性引用文件、术语和定义、总体要求、评价指标、方法及等级划分、绿色设计等级评价、绿色施工阶段等级评价以及绿色公路评价。

本文件适用于新建、改扩建的二级及以上等级公路的绿色设计等级评价、绿色施工等级评价以及绿色公路综合等级评价。

# 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3096  声环境质量标准

GB 12523  建筑施工场界环境噪声排放标准

GB 20891 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）

GB/T 50430  工程建设施工企业质量管理规范

JGJ 146 建筑施工现场环境与卫生标准

JT/T 1199.1-2018	绿色交通设施评估技术要求 第1部分：绿色公路

JTG/T 3650  公路桥涵施工技术规范

JTG/T 3660  公路隧道施工技术规范

JTG 5110	  公路养护技术标准

JTG 5120	  公路桥涵养护规范

JTG B01  公路工程技术标准

JTG B03  公路建设项目环境影响评价规范

JTG B04	 公路环境保护设计规范

JTG B05	 公路项目安全性评价规范

JTG D20	 公路路线设计规范

JTG D81	 公路交通安全设施设计规范

JTG F40	 公路沥青路面施工技术规范

JTG H12	 公路隧道养护技术规范

# 3　术语和定义

JT/T 1199.1界定的术语和定义适用于本文件。

3.1

可循环材料使用率 reusable material utilization rate，RMU

公路工程建设中，可循环周转使用的材料用量占同类材料总用量的比例，是衡量周转材料利用水平的核心指标。

3.2

全生命周期碳足迹核算 life cycle carbon footprint accounting

基于生命周期评价方法，对公路工程全生命周期各阶段产生的温室气体排放与清除进行量化核算、分析评价的活动。

[来源：GB/T 24064.1-2021，3.2，有修改]

3.3

可再生能源 renewable energy

风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等非化石能源。

[来源：GB/T 36713-2018，3.1]

3.4

碳减排量 carbon emission reduction

在公路工程全生命周期内，通过材料替代、工艺优化、能源转型、技术创新、管理提升等措施，相较于基准情景减少的温室气体排放量，以二氧化碳当量（CO₂e）计。。

[来源：JT/T 1199.1-2018，3.14，有修改]

# 4 总体要求

4.1 绿色公路等级评价对象的设计、施工宜符合《财政部交通运输部关于组织开展“政府采购 支持公路绿色低碳发展”试点工作的通知》（财库〔2025〕32号）附件4政府采购支持公路绿色低碳发展基本要求(试行)。

4.2 绿色公路等级评价除应符合本文件的规定外，还应符合JT/T 1199.1-2018中4.1、4.2、4.4的规定。

4.3 绿色公路等级评价遵循自愿申请、独立评价、公开公正的原则。

4.4 绿色公路等级评价宜分阶段进行，包含绿色设计、绿色施工、绿色公路评价三阶段，各阶段评价结果可独立用于设计、施工以及项目建成后等级认定。

4.5 等级评价时间节点应符合下列规定：

a)绿色设计评价应在施工图批复后、项目交工验收前完成；

b)绿色施工评价应在项目交工验收后一个月前完成；

c)绿色公路评价应在项目通车运营满一年后开展。

4.6 评价应兼顾地域特点，高寒、荒漠、沿海等特殊区域可按附录 A 申请指标调整。

4.7 近3年内出现以下任一情形，不予评价：

a)发生重大生态破坏、环境污染事故；

b)发生重大质量、安全责任事故；

c)因环境污染或生态破坏问题受到行政处罚；

d)碳排放、环境监测数据弄虚作假。

4.8 申请评价方应根据本标准的规定提交相应材料，由具有评价能力和条件的第三方评估机构进行评价，评价结果可作为项目绿色等级认定的依据。

# 5 评价指标、方法及等级划分

5.1 评价指标体系

5.1.1 各阶段评价均采用多层级指标体系。绿色设计等级评价设置绿色理念、生态环保、资源节约、节能降碳、品质建设、服务提升6类一级指标；绿色施工阶段等级评价设置绿色理念、生态环保、资源节约、节能低碳、品质建设5类一级指标；绿色公路评价设置绿色理念、生态环保、资源节约、节能降碳、品质建设、服务提升6类一级指标。

5.1.2 各阶段的具体指标内容、分值设置及计分规则分别按本文件第6章、第7章、第8章的规定执行。

5.2 评分方法

5.2.1  绿色设计、绿色施工、绿色公路综合等级评价的基准总分均为 100 分。评价时按对应章节规定的指标逐项核查、量化计分，各指标得分累加得到项目实际得分S。

5.2.2 存在不参评指标时，适用总分T=100 - 不参评指标分值之和，实际得分 S 按适用指标累加。

5.2.3 各阶段百分制得分P按式（5.2.3）计算：

P=ST×100

式中：

P——阶段百分制得分；

S——实际得分（各适用指标得分之和）；

T——适用指标总分。

5.3 等级划分

5.3.1 评分总分75分及以上且满足各一级指标得分率均不低于70%，可评定为绿色设计、绿色施工及绿色公路。

5.3.2各阶段评价的绿色等级均划分为三个星级，从低到高依次为：三星级（★★★）、四星级（★★★★）、五星级（★★★★★）。

5.3.3 各阶段评价的星级划分标准应根据其百分制得分确定，应符合表1的规定。

表1 绿色公路星级划分标准

| 星级 | 分值（P） |
| --- | --- |
| ★★★（三星级） | 75 ≤ P ＜ 85 |
| ★★★★（四星级） | 85 ≤ P ＜ 90 |
| ★★★★★（五星级） | P ≥ 90 |

# 6 绿色设计等级评价

6.1 一般要求

6.1.1绿色设计等级评价依据经批复的施工图设计文件、相关专题报告进行。

6.1.2 绿色设计等级评价指标满分100分。

6.2 绿色设计阶段评价指标

6.2.1 绿色理念指标满分为12分，具体指标计分见表2。

表2 绿色设计阶段绿色理念指标计分

| 一级指标 | 满分 | 计分方法 |
| --- | --- | --- |
| 战略规划 | 6.5 | 1）环境影响评价报告及其批复落实情况：落实情况较好，得1分；否则不得分。 2）制定涵盖设计、施工和养护的绿色公路实施方案：方案完整、可行性强，最高得2分；方案基本可行，得1分；未制定，不得分。 3）编制绿色公路设计专篇：编制内容全面、符合绿色公路要求，最高得1.5分；内容基本完整，得0.5分；未编制不得分。 4）项目被确立为省部级及以上绿色公路相关试点示范：每项得0.5分，最高得1分。 5) 制定项目美绿高速品牌创建总体实施方案，得1分。 |
| 专项资金 | 2.0 | 1）项目概预算中设有绿色公路专项资金，得1分。 2）获得绿色金融支持，根据支持力度和规模，最高得1分。 |
| 咨询与培训 | 3.5 | 1）组织开展绿色公路专项技术咨询，形成正式咨询成果，得2分；咨询内容不完整或成果质量一般，得1分；未开展，不得分。 2）开展面向设计人员的绿色设计理念与技术培训，培训次数不少于1次且覆盖主要设计人员，得1.5分；培训覆盖不足或内容简单，得0.5分；未开展不得分。 |

6.2.2 生态环保指标满分为22分，具体指标计分见表3。

表3 绿色设计阶段生态环保指标计分

| 一级指标 | 二级指标 | 满分 | 计分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态保护与修复 | 生态保护 | 7.0 | - 1）路线避绕生态敏感区（世界自然遗产地、国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园及森林公园等依法划定的、以生态保护为主的区域）：避绕率＞80%（含）的，得2.0分；在80%-50%（含）之间的，得1.5分；50%-20%（含）之间，得1.0分；＜20%，不得分。 - 2）不良地质地段：避绕率＞80%得1.5分；80%～50%（含）得1.0分；50%～20%（含）得0.5分；＜20%，不得分。 - 3）古树名木与国家重点保护野生植物的保护率：保护率100%得1.5分；100%～80%（含）得1.0分；80%～50%（含）得0.5分；＜50%得0分。 - 4）设置野生动物通道且有效，根据通道数量及有效性，最高得2.0分（有效设置1处得1.0分，2处及以上得2.0分）。 - 5）表土资源利用率：利用率＞80%得1.0分；80%～50%（含）得0.5分；50%～20%（含）得0.2分；＜20%，不得分。 |
|  | 生态修复 | 6.0 | 1）穿越生态敏感区路段生态修复设计：制订专项方案且修复面积100%覆盖影响区域的，得2.5分；制订专项方案但修复面积未完全覆盖的，得1.5分；未制订专项方案的，不得分。 2）绿化设计本地物种占比：占比高于80%（含）的，得1.0分；低于80%的，得0.5分；未优先选用本地物种，不得分。 3）取弃土场水土保持设计：取弃土场绿化或复耕率高于80%（含）且弃渣场拦挡设置完整的，得1.5分；绿化或复耕率在50%-80%（含）之间且拦挡基本完善的，得1.0分；绿化或复耕率低于50%或未设置拦挡的，不得分。 |
| 污染防控与治理 | 污染防控 | 4.5 | - 1）法定环境敏感区（饮用水源保护区等）避绕率：避绕率＞80%得2.0分；80%～50%（含）得1.5分；50%～20%（含）得1.0分；＜20%，不得分。 - 2）施工组织设计污染防控方案：方案全面、科学有效得2.5分；方案基本有效得1.0分；未制定或无效不得分。 |
|  | 污染治理 | 4.5 | - 1）水环境敏感路段污染治理设计：路（桥）面径流收集处理率100%得1.5分；处理率80%得0.5分；低于80%不得分。 - 2）附属设施污水处理设计：污水处理率100%且处理工艺科学合理得2.0分；处理率100%但工艺一般得1.0分；处理率低于100%不得分。 - 3）声环境敏感路段设计：采取有效降噪措施得1.0分；部分采取或措施不完善得0.5分；未采取，不得分。 |

6.2.3 资源节约指标满分为20分，具体指标计分见表4。

表4 绿色设计阶段资源节约指标计分

| 一级指标 | 二级指标 | 满分 | 计分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地节约集约利用 | 集约利用 | 3.0 | 1）通道资源统筹利用（如与铁路、公路、管道等共用走廊），得1.0分。 2）项目建设用地总体指标优化率：与《公路工程项目建设用地指标》（建标〔2011〕124号）规定的标准值相比，降低5%及以下得0.5分；降低5%～10%（含）得1.0分；降低10%以上，得2.0分。 |
|  | 节约利用 | 5.0 | 1）纵断面设计：平原区路段实现“零弃方、少借方”，山岭区路段实现“零借方、少弃方”，得1分。 - 2）主体工程节地设计：平原区路段采用低路堤、浅路堑方案，得1.0分；山区路段对高填与桥梁、深挖与隧道方案进行比选论证，得1.0分；互通立交节地设计，占地面积小于标准用地指标且节地率10%以上，得1.0分。本项最高得3.0分。 - 3）永临结合设计： - 驻地场站“永临结合”面积占比：＞80%得0.5分；50%～80%（含）得0.3分；20%～50%（含）得0.1分；＜20%得0分。 - 施工便道“永临结合”长度占比：＞80%得0.5分；50%～80%（含）得0.3分；20%～50%（含）得0.1分；＜20%得0分。 - 本项最高得1.0分。 4）服务设施集约化设计：养护运营等设施与服务设施合建比例＞80%得1.0分；50%～80%（含）得0.5分；20%～50%（含）得0.2分；＜20%得0分。 |
| 废旧资源循环 | 土石方与洞渣利用 | 3.0 | 1）土石方综合利用率：＞80%得1.5分；50%～80%（含）得1.0分；20%～50%（含）得0.5分；＜20%，不得分。 2）隧道洞渣高值化利用率（用作级配碎石等数量占洞渣总量的比例）：＞80%得1.5分；50%～80%（含）得1.0分；20%～50%（含）得0.5分；＜20%，不得分。 |
|  | 固废与废旧材料利用 | 7.0 | 1）沥青混合料回收料（RAP）利用率：≥90%得2.0分；80%～90%（含）得1.0分；＜80%得0分。 2）水泥混凝土废料利用率：≥90%得2.0分；80%～90%（含）得1.0分；＜80%得0分。 3）建筑垃圾与工业固体废物筑路利用率（经济运距范围内）：≥80%得1.0分；30%～80%（含）得0.5分；10%～30%（含）得0.2分；＜10%得0分。 4）集料类废旧材料使用率：≥30%得1.0分；20%～30%（含）得0.5分；＜20%得0分。 5）老旧设施更新利用率：＞80%得0.5分；50%～80%（含）得0.3分；20%～50%（含）得0.1分；＜20%得0分。 6）入选国家绿色低碳先进技术示范工程的，得0.5分。 |
| 水循环利用 | 中水回用 | 2.0 | 1）附属设施区中水回用率，≥60%得2.0分；40%～60%（含）得1.0分；20%～40%（含）得0.5分；＜20%得0分。 |

6.2.4 节能降碳指标满分为18分，具体指标计分见表5。

表5 绿色设计阶段节能降碳指标计分

| 一级指标 | 二级指标 | 满分 | 计分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能技术与管理 | 节能技术 | 8.0 | 1）总体方案 A)设计方案比选将建设期能耗和运营期能耗作为重要因素，对材料、工艺、机械的能源消耗指标进行分析，选择能源利用率高的方案，得1分。 B）路线方案的确定充分考虑能耗因素，结合地形条件、周围环境及车辆行驶要求，按照综合效益高、服务质量好、综合能耗低的原则布设，得1分。 2）材料与工艺 A）水泥、沥青、砂浆、预拌混凝土、钢结构、钢筋、砂石料等主要筑路建材产品符合《政府采购支持公路绿色低碳发展基本要求》的程度：≥90%，得1.5分；80%～90%（含），得1.0分；＜80%，得0分。 B）温拌沥青、再生路面、冷拌冷铺等技术应用路段里程占比：≥80%，得1.5分；60%～80%（含），得1.0分；＜60%，得0分。 C)隧道供配电按施工运营期永临结合方式，一次设计分期实施，得0.5分。 - 3)用能供能设备及节能控制： A）机电系统能效符合《政府采购支持公路绿色低碳发展基本要求》的程度：≥90%，得1.0分；80%～90%（含），得0.5分；＜80%，得0分。 B）隧道照明光源选用一级能效产品占比：≥80%，得0.5分；60%～80%（含），得0.3分；＜60%，得0分。 C）供配电系统节能技术方案供电效率：≥90%，得0.5分；80%～90%（含），得0.3分；＜80%，得0分。 D）采用通风智能控制系统的隧道数量占比：≥90%，得0.5分；85%～90%（含），得0.3分；80%～85%（含），得0.1分；＜80%，得0分。 4）绿色建筑设计： 服务区、管理中心等房建工程符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378规定：一星级，每处0.2分，最高0.6分；二星级，每处0.5分，最高1.0分；三星级，每处1.0分，最高1.0分。本项累计不超过1分。 |
|  | 节能管理 | 2.0 | - 1）开展节能评估并形成正式报告，得1分。 - 2）设计文件注明施工阶段及运营阶段主要节能措施、能耗监测方案和节能管理的技术要求，得1分。 |
| 可再生能源利用 | 可再生能源利用 | 6.0 | - 1）零碳服务区设计：每设计1个零碳服务区得1.5分，最高得3分。 2）新能源和清洁能源自洽率：（公路沿线可再生能源发电量占运营总用电量的比例）：≥30%得1.5分；20%～30%（含）得1.0分；10%～20%（含）得0.5分；＜10%得0分。 3）能源管理系统建设方案：服务区建立智慧能源管控平台，合理调度服务区、充电桩和换电站等用能需求，得0.5分。 4）绿色低碳试点示范：入选国家级、省级绿色低碳试点示范工程，每项得0.5分，最高得1分。 |
| 碳核算与碳减排 | 碳核算与碳减排 | 2.0 | - 开展碳排放测算，测算结果应反映在设计文件中，或出具专门的碳排放测算报告，得1分； 2）制定明确的设计阶段碳减排目标与技术路径，得1分； |

6.2.5 品质建设指标满分为14分，具体指标计分见表6。

表6 绿色设计阶段品质建设指标计分

| 一级指标 | 二级指标 | 满分 | 计分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐久性与高品质设计 | 耐久性设计 | 4.0 | 1）采用耐久性路面结构，长寿命沥青路面设计使用年限大于50年，得2.0分。 2）采用高性能混凝土、高强度钢筋等高品质材料，每采用一类得0.5分，最高1.0分。 3）应用钢结构的桥梁数量占比：＞30%，得1.0分；20%～30%（含），得0.5分；＜20%，得0分。 |
|  | 高品质设计 | 4.0 | - 1）应用高品质（高强度高耐久、可循环利用、绿色环保材料）材料的种类：＞30项，得1.5分；15～30项（含），得1.0分；3～15项（含），得0.5分；＜3项，得0分。 - 推广应用提高行车舒适性的功能性沥青路面（如排水、胶粉等沥青路面）的，得0.5分。 - 桥梁上部结构采用标准化跨径、预制化设计，跨径不大于40m桥梁预制化率：≥90%，得1.0分；80%～90%（含），得0.2分；＜80%，得0分。 - 获得以下称号或冠名，每项得0.25分，累计最高1分： - --省级“平安工地”称号； - --省级“平安百年品质工程”示范项目； - --部级“平安百年品质工程”示范项目； - --“平安工程”项目冠名。 |
| 标准化设计 | 标准化设计 | 4.0 | 1）结构设计标准化率：＞50%，得0.5分；20%～50%（含），得0.3分；10%～20%（含），得0.1分；＜10%，得0分。 2）预制构件标准化生产率：＞80%，得0.5分；50%～80%（含），得0.2分；20%～50%（含），得0.1分；＜20%，得0分。 3）部品部件在集中预制中心生产的数量占比：＞30%，得0.5分；20%～30%（含），得0.3分；10%～20%（含），得0.1分；＜10%，得0分。 4）防护和排水结构采用集中预制、装配化设计：全面采用得1.5分，部分采用得0.5分，未采用0分。 5）形成设计标准化创新成果（制修订设计标准或图集），每项得0.5分，最高1.0分。 |
| 智慧化设计 | 智慧化设计 | 2.0 | 1）隧道设计采用“零开挖”进洞，得0.5分。 2）隧道附属工程（排水沟、电缆沟盖板、中心水沟盖板、检修道盖板等）采用标准化、装配化预制构件，使用率100%得0.5分。 3）设计阶段应用BIM技术，实现信息共享和传递，得0.5分。 4）勘察设计采用空天地一体化技术手段，得0.5分。 |

6.2.7 服务提升指标满分为14分，具体指标计分见表7。

表7 绿色设计阶段服务提升指标计分

| 一级指标 | 满分 | 计分方法 |
| --- | --- | --- |
| 交旅融合 | 6.0 | 1）开展交旅融合专项设计或形成设计篇章，得1.0分。 2）设计符合《推进旅游公路高质量发展五年行动方案》中旅游公路实施要点：全面符合得2.0分，基本符合得1.0分，部分符合得0.5分，不符合得0分。 3）交旅融合建设成效：入选省部级旅游公路项目（含旅游服务区（站）、旅游特色桥梁）、入选交通运输与旅游融合发展典型案例、入选美丽交通建设实践案例，每项得1.0分，最高3.0分。 |
| 绿色能源供给设施 | 4.0 | 1）设计加氢站、换电站，每项得0.5分，最高1.0分。 2）规划充电桩：充电车位数占小车停车位总数比例≥10%得1.0分，≥15%得1.5分，最高1.5分。 3）在具有明显交通流潮汐现象的服务区，配备柔性互联设施，得0.5分。 4）设计兆瓦级超快充电桩，得1.0分。 |
| 景观融合设计 | 4.0 | 1）开展专项景观设计，得1.0分。 2）廊道景观展示地方特色人文，得1.0分。 3）路域绿化盖度：＞95%得2.0分；85%～95%（含）得1.5分；80%～85%（含）得1.0分；70%～80%（含）得0.5分；＜70%得0分。 |

# 7 绿色施工阶段等级评价

7.1 一般规定

7.1.1 绿色施工阶段评价的对象为已完成施工许可并进入施工阶段的公路工程项目。

7.1.2 申请绿色施工阶段评价的项目应满足本标准第4章的基本要求，且已按规定开展施工期环境监测、水土保持监测及环境监理工作。

7.1.3 绿色施工阶段评价指标满分100分。

7.2 绿色施工阶段评价指标

7.2.1 绿色理念指标满分为8.0分，具体指标计分见表8。

表8 绿色施工阶段绿色理念指标计分

| 一级指标 | 满分 | 计分方法 |
| --- | --- | --- |
| 管理体系与制度 | 3.0 | - 建立绿色施工管理体系，制定相应管理制度，明确各级人员责任，得1.5分；体系不完善或制度缺失，得1.0分；未建立，不得分。 - 将《财政部交通运输部关于组织开展“政府采购 支持公路绿色低碳发展”试点工作的通知》（财库〔2025〕32号）的《基本要求》有关规定作为招标（采购）文件中的实质性要求或者设置为加分项，得1.0分 - 施工合同或专业分包合同中明确绿色施工要求，得1.0分；部分合同明确，得0.5分；未明确，不得分。 |
| 策划与实施 | 3.0 | - 1. 编制专项实施方案：编制绿色施工专项实施方案，方案应明确节能、节地、节水、节材、环保及碳减排等目标与控制措施。方案完整、可行性强得 1.5分；方案基本可行得 0.5分；未编制，不得分。 - 2. 组织设计与记录：将绿色施工目标与措施落实到施工组织设计中，并保留实施过程（如交底、检查、整改）的真实记录。完全落实且有完整记录得 1.0分；部分落实或记录不完整得 0.5分；未落实，不得分。 - 3. 绿色材料与工艺采购：直接采购或要求承包单位使用符合《基本要求》的绿色材料、工艺和技术，且供应商能提供有效的第三方检测报告或认证证书；或采购获得节能、环境标志、绿色建材等认证的产品。采购管理制度完善且执行到位得 0.5分；未建立或未执行，不得分。 |
| 培训与宣传 | 2.0 | - 1）建立绿色施工交底、培训制度，对管理人员和作业人员进行培训，有记录和考核，得1.0分；培训覆盖不足或记录不全，得0.5分；未开展，不得分。 - 2）施工现场设置绿色施工宣传栏，组织开展绿色施工技术专题交流活动，得1.0分；仅设置宣传栏或仅开展活动，得0.5分；未开展，不得分。 |

7.2.2 生态环保指标满分为28.0分，具体指标计分见表9。

表9 绿色施工阶段生态环保指标计分

| 一级指标 | 二级指标 | 满分 | 计分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态保护与修复 | 生态保护 | 6.0 | - 1）路基环保清表：采用红线内二次清表工法，路基挖方两侧坡口线外预留≥3m植被不清除，桥梁、互通、隧道仅在作业范围内清表。措施全面落实得 1.5分；落实部分保护要求（如未全面执行二次清表或预留宽度不足）得 0.5分；未执行环保清表、随意清除植被不得分。 - 2）施工期植被保护：施工前对国家重点保护野生植物和古树名木采取围挡、移栽、覆盖等有效保护措施，得 1.0 分；采取部分保护措施但效果一般，得 0.5 分；未采取植被保护措施，不得分。 - 3）施工期野生动物保护：施工时段、机械作业、噪声灯光严格管控，无惊扰野生动物行为，得 1.0 分；存在轻微干扰但及时整改，得 0.5 分；造成明显影响，不得分。 - 4）生态敏感区施工扰动控制：编制专项环保施工方案，采用低扰动工法，严格避让生态敏感核心区，施工时段避开野生动物活动 / 繁殖期得 1.5 分；有专项方案但落实不到位，扰动控制一般得 0.5 分；无专项方案、违规进入敏感区施工不得分。 - 5）施工期水土流失防控：先实施拦挡 / 排水工程再填挖，边坡及时防护，取弃土场合规、防护到位，外购料场符合生态要求得 1.0 分；部分措施落实，存在轻微水土流失风险得 0.3 分；未落实防控措施、违规取弃土，不得分。 |
|  | 生态恢复 | 6.0 | - 1）临时用地恢复：临时用地使用后100%恢复原有功能（复耕或绿化）。恢复率100%得 1.5分；80%～100%得 1.0分；50%～80%得 0.5分；＜50%不得分。 - 2）表土资源利用：剥离收集表土，集中堆放保护，用于后期复耕或绿化。表土收集利用率≥95%得 1.5分；80%～95%得 1.0分；50%～80%得 0.5分；＜50%不得分。 - 3）绿化施工：按照设计文件要求组织实施，边施工边绿化，及时对边坡、空地、临时用地进行绿化覆盖，无裸露地表得 1.0分；覆盖不及时、存在局部裸露得 0.5分；未开展绿化施工不得分。 - 4）水土保持监测“三色”评价：监测评价结果为绿色的，得 2.0分；为黄色的，得 0分；为红色的，在本项得分中 扣减2分（即本项得分为-2分）。 |
| 污染防控与治理 | 水污染防治 | 5.0 | - 施工期水环境质量与污染排放监测达标率：达标率100%得 5.0分；90%～100%（不含100%），得 3.0分；80%～90%，得1.0分；＜80%，不得分。 |
|  | 大气污染控制 | 4.0 | - 施工期环境空气质量与污染排放监测达标率：达标率100%得 4.0分；90%～100%得 2.0分；80%～90%得 1.0分；＜80%，不得分。 |
|  | 噪声污染控制 | 3.0 | - 施工期声环境质量与污染排放监测达标率：达标率100%得 3.0分；90%～100%得1.5分；80%～90%得0.5分；＜80%，不得分。 |
|  | 奖惩及投诉情况 | 4.0 | - 1）环保奖励（累计最高 2.0分）：获得国家级奖励每项得2.0分，部级每项得1.5分，省级每项得1.0分，地市级每项得0.5分。 - 2）环保处罚（累计扣分，不设下限）：受到国家级处罚每项扣3.0分，部级每项扣2.0分，省级每项扣1.0分，地市级每项扣0.5分。 - 3）环保投诉：项目建设期有效环境影响投诉，每起扣 0.5分，累计最高扣 2.0分。 - 注：本项最终得分为奖励得分减去处罚扣分再减去投诉扣分，可为负值。 |

7.2.3 资源节约指标满分为28.0分，具体指标计分见表10。

表10 绿色施工阶段资源节约指标计分

| 一级指标 | 二级指标 | 满分 | 计分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地节约集约利用 | 集约利用 | 3.0 | - 临时用地控制：严格控制临时用地范围，优先利用荒地、废弃地或永久征地。完全满足得1.5分；未优先利用但未超范围得0.5分；超范围使用不得分。 - 管线共沟架设：通信、供电、监控等管线电缆共沟架设，并布置在公路用地范围内。完全满足得1.5分；部分满足得0.5分；未满足不得分。 |
|  | 节约利用 | 3.0 | - 1）施工复垦与造地：施工后规范场地利用，做好复垦，多余弃土、弃渣通过填沟、造田等方式节约土地资源。完全落实得 1.5分；部分落实得 0.5分；未落实不得分。 - 2）永临结合： - a) 施工便道永临结合：便道利用率＞80%得 0.75分；50%～80%得 0.5分；＜50%不得分。 - b) 驻地场站永临结合：面积占比＞80%得 0.75分；50%～80%得 0.5分；＜50%不得分。 - （注：a、b两项得分累加，满分1.5分。） |
| 水资源循环利用 | 节水技术 | 3.0 | - 1）设备及车辆冲洗、降尘洒水、养护作业等采用节水型设备，优先采用中水，得1.5分；部分采用得0.5分；未采用不得分。 - 2）混凝土养护采用覆膜、喷淋等节水工艺，混凝土标准养护室采用雾化养护系统，得1.5分；仅部分采用得0.5分；未采用不得分。 |
|  | 循环利用 | 3.0 | - 1）建立雨水收集、生产生活污水处理系统，实现水资源循环利用，得1.5分；建有系统但循环利用率低于50%，得0.5分；未建立不得分。 - 2）基坑降排水存储使用，喷洒路面、绿化浇灌采用非自来水源，得1.5分；部分利用得0.5分；未利用不得分。 |
| 材料利用 | 固废与废旧材料利用 | 12.0 | - 1）土石方综合利用率：＞80%得 2.0分；50%～80%（含）得 1.5分；20%～50%（含）得 1.0分；＜20%不得分。 - 2）隧道弃渣利用率：≥80%得 2.0分；60%～80%（含）得 1.5分；＜60%不得分。无隧道工程时本项不参评。 - 3）可循环材料使用率（RMU）：≥60%得 3.0分；50%～60%（含）得 2.0分；40%～50%（含）得 1.0分；＜40%不得分。 - 4）旧路面材料再生利用率（ROP）：≥95%得 3.0分；80%～95%（含）得 2.0分；65%～80%（含）得 1.0分；＜65%不得分。新建项目无旧路面材料时本项不参评。 - 5）路基石方弃渣高值化利用：用于加工混凝土粗集料、机制砂，利用率≥50%得 2.0分；20%～50%（含）得 1.0分；＜20%不得分。 |
|  | 材料节约 | 4.0 | - 1）减少二次搬运：临时存放材料与运输组织管理合理，减少二次搬运。措施完善、效果显著得 1.5分；有措施但效果一般得 0.5分；未采取措施不得分。 - 2）周转材料维护保养：加强周转材料的维护保养，提高其周转率。周转率较常规提高30%以上得 1.5分；提高10%～30%得 0.5分；提高不足10%或未保养不得分。 - 3）高强材料应用：推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗。全面推广应用得 1.0分；部分应用得 0.5分；未应用不得分。 |

7.2.4 节能低碳指标满分为20.0分，具体指标计分见表11。

表11 绿色施工阶段节能低碳指标计分

| 二级指标 | 二级指标 | 满分 | 计分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能技术与管理 | 节能技术 | 7.0 | - 1）材料与工艺 - a) 主要筑路建材产品符合《政府采购支持公路绿色低碳发展基本要求》的程度：≥90%得 1.5分；80%～90%（含）得 1.0分；＜80%不得分。 - b) 温拌沥青、再生路面、冷拌冷铺等技术应用路段里程占比：≥80%得 1.5分；60%～80%（含）得 1.0分；＜60%不得分。 - c) 隧道供配电按施工运营期永临结合方式，一次设计分期实施，得 0.5分。 - 2）设备和机具 - a) 采用变频技术等节能设备，节能设备数量占比≥30%得 1.5分；20%～30%（含）得 1.0分；＜20%不得分。 - b) 安装LED节能灯并配置光控、时控等智能照明控制系统：同时满足得 1.0分；仅安装LED灯得 0.5分；未采用不得分。 - c) 使用变频送风系统，安装节能型情报板：两项均采用得 1.0分；仅采用一项得 0.5分；未采用不得分。 |
|  | 节能管理 | 3.0 | - 1）建立施工机械节能准入制度：制定主要施工机械能耗限值标准并实施准入制度，得 1.0分；未建立不得分。 - 2）建立能耗监测系统或台账：对主要耗能设备计量分析并制定改进措施，得 1.0分；有台账无分析改进得 0.5分；未建立不得分。 - 3）合理安排施工工序，提高机械使用率和满载率：效果显著得 1.0分；效果一般得 0.5分；未安排不得分。 |
| 可再生能源利用 | 可再生能源利用 | 5.0 | - 1) 采用天然气等清洁能源的拌和站数量占比≥80%得 1.5分；50%～80%（含）得 1.0分；20%～50%（含）得 0.5分；＜20%不得分。 - 2) 施工工区采用电网集中供电，建设变电设施代替柴油发电。全面替代得 1.5分；部分替代得 0.5分；未替代不得分。 - 3) 施工期安装太阳能光伏发电、风力发电、地源热泵等可再生能源设施。每安装一类得 1.0分，最高 2.0分。 |
| 碳核算与碳减排 | 碳核算与碳减排 | 5.0 | - 1) 建立施工期碳台账，实时核算施工碳排放。完全建立并实时核算得 1.5分；台账不完整或未实时核算得 0.5分；未建立不得分。 - 2) 落实设计碳减排方案，施工阶段碳排放控制在设计目标内。完全满足得 1.5分；部分超目标（超出≤10%）得 0.5分；严重超目标（超出＞10%）不得分。 - 3) 采用低碳施工工艺、低碳材料实现额外减排（超出设计碳减排方案要求）。每项额外减排措施得 1.0分，最高 2.0分。 |

7.2.5 品质建设指标满分为16.0分，具体指标计分见表12。

表12 绿色施工阶段品质建设指标计分

| 一级指标 | 二级指标 | 满分 | 计分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准化施工 | 标准化施工 | 2.0 | - 1) 临建设施标准化：按照“生产工厂化、驻地人本化”原则，对驻地、实验室、拌和站、钢筋加工棚、预制梁场等实施标准化建设。全面达标得 0.5分；部分达标得 0.2分；未达标不得分。 - 2) 施工工艺标准化：工程构件工厂化生产、现场装配化施工，落实“把四关控六度”（人员、机械、材料、工艺关；结构物强度、路基压实度、边坡坡度、路面平整度、桥梁安装精度、隧道衬砌厚度）。全面达标得 1.0分；基本达标得 0.5分；未达标不得分。 - 3) 管理及安全文明标准化：落实“两到位三落实”（制度、人员到位；技术、过程、内业管理落实）及“四项制度、五项措施”（安全风险评估、夜间施工报备、安保工程三同时、隐患整改四不放过；隧道动态监管、危险点隔离、作业人员安全管理、用电用气安全、文明施工）。全面达标得 0.5分；基本达标得 0.2分；未达标不得分。 |
| 耐久性与高品质施工 | 耐久性与高品质施工 | 8.0 | - 1) 品质工程荣誉（累计最高 2.0分）： - a) 获得省级“平安工地”称号，得 0.5分； - b) 获得省级“平安百年品质工程”示范项目，得 0.5分； - c) 获得部级“平安百年品质工程”示范项目，得 1.0分； - d) 获得“平安工程”项目冠名，得 1.0分。 - （注：同一项目按最高级别计分，不重复累加。） - 2) 绿色低碳创新成果：产出绿色低碳创新技术成果（省部级工法、微创新、发明专利、实用新型专利等）。每产出1项得 1.0分，最高 2.0分。 - 3) 高品质材料应用（累计最高 2.0分）： - a) 建立原材料信息溯源与责任追究机制，得 0.5分； - b) 应用高品质材料（高强度高耐久、可循环利用、绿色环保材料）种类：≥30项得 1.0分；15～29项得 0.5分；3～14项得 0.2分；＜3项不得分； - c) 应用提高行车舒适性的功能性沥青路面（排水、胶粉等）或长寿命路面建造技术，每应用一类得 0.5分，最高 0.5分。 - 4) 耐久性监测（累计最高 2.0分）： - a) 实施安全健康监测的高大边坡数量占比：＞30%得 1.0分；20%～30%得 0.5分；10%～20%得 0.2分；＜10%不得分； - b) 实施安全或耐久性监测的长大桥梁、隧道数量占比：＞30%得 1.0分；20%～30%得 0.5分；10%～20%得 0.2分；＜10%不得分。 |
| 智慧化施工 | 智慧化施工 | 6.0 | - 1) 智能施工设备应用（累计最高 2.0分）： - a) 应用智能数控设备与工业机器人群组，得 1.0分； - b) 应用隧道机械化、智能化装备协同作业，得 0.5分； - c) 应用智能化沥青路面摊铺碾压设备群组，得 0.5分。 - 2) BIM技术应用：应用BIM技术进行施工模拟、方案优化和进度管理，实现信息共享和传递。全面应用得 1.5分；仅用于单一场景得 0.5分；未应用不得分。 - 3) 项目管理数智平台：应用项目管理数智平台（覆盖质量、安全、进度、物资等模块），实现数据互通共享。满足得 1.0分；部分满足得 0.5分；未应用不得分。 - 4) 智慧工地示范称号：获得省级“智慧工地”示范项目称号得 0.5分；获得全国性社会组织“智慧工地”示范项目称号得 1.0分。本项最高 1.0分。 |

# 8 绿色公路评价

8.1 一般要求

8.1.1 绿色公路等级评价应在项目通车运营满 1 年后开展，适用于新建、改扩建的二级及以上等级公路，申请评价的项目须已完成绿色设计、绿色施工阶段等级评价，且两个阶段评价结果均达到三星级及以上。

8.1.2 申请绿色公路等级评价的项目应符合本标准第4章总体要求，评价依据项目批复文件、竣工及验收资料、设计与施工阶段评价报告、运营期监测数据等相关支撑材料开展，评价指标满分 100 分，指标及计分规则按本章规定执行。

8.2 绿色公路评价指标

8.2.1 绿色理念指标满分为12分，具体指标计分见表13。

表13 绿色理念指标计分

| 一级指标 | 满分 | 计分方法 |
| --- | --- | --- |
| 战略规划 | 6.5 | 1）环境影响评价报告及其批复落实情况：落实情况较好，得1分；否则不得分。 2）制定覆盖设计、施工、养护全流程的绿色公路实施方案：方案完整、可行性强，最高得2分；方案基本可行，得1分；未制定，不得分。 3）编制绿色公路设计专篇：内容全面、符合绿色公路要求，最高得1分；内容基本完整，得0.5分；未编制，不得分。 4）项目被列为省部级及以上绿色公路相关试点示范，每项得0.5分，最高得0.5分。 5）建立绿色施工管理体系，制定配套管理制度并明确各级人员责任，得1分；体系不完善或制度缺失，得0.5分；未建立，不得分。 6）施工合同或专业分包合同中明确绿色施工要求，得0.5分；部分合同明确，得0.2分；未明确，不得分。 7）将财库〔2025〕32 号文基本要求纳入招标（采购）实质性条款或加分项，得0.5分。 |
| 专项资金 | 2.0 | 1）项目概预算中设有绿色公路专项资金，得1分。 2）获得绿色金融支持，根据支持力度和规模，最高得1分 |
| 咨询与培训 | 3.5 | 1）组织开展绿色公路专项技术咨询，形成正式咨询成果，得2分；咨询内容不完整或成果质量一般，得1分；未开展，不得分。 2）开展面向设计、施工、运营管理人员的绿色理念与技术培训，培训次数不少于1次且覆盖主要人员，得1.5分；培训覆盖不足或内容简单，得0.5分；未开展，不得分。 |

8.2.2 生态环保指标满分为22分，具体指标计分见表14。

表14 生态环保指标计分

| 一级指标 | 二级指标 | 满分 | 计分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态保护与修复 | 生态保护 | 7.0 | - 1）路线避绕生态敏感区（世界自然遗产地、国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园及森林公园等依法划定的以生态保护为主的区域）：避绕率＞80%得2.5分；60%～80%（含）得1.5分；40%～60%（含）得0.5分；＜40%不得分。 - 2）古树名木与国家重点保护野生植物的保护率：100%得1.5分；80%～100%（含）得1.0分；50%～80%（含）得0.5分；＜50%不得分。 - 3）野生动物通道设置有效性：有效设置1处得1.0分，2处及以上得2.0分；未设置或无效不得分。 - 4）运营期植被保护与养护：对路域内保护植物定期巡查、养护到位，得1.0分；否则不得分。 |
|  | 生态修复 | 6.0 | 1）临时用地恢复率（复耕或绿化）：100%得2.0分；80%～100%（含）得1.0分；50%～80%（含）得0.5分；＜50%不得分。 2）取弃土场、临时设施用地生态修复率：100%得2.0分；80%～100%（含）得1.0分；50%～80%（含）得0.5分；＜50%不得分。 3）路域绿化盖度：＞95%得1.0分；85%～95%（含）得0.5分；＜85%不得分。 4）水土保持监测“三色”评价结果（运营期）：评价为绿色的得1.0分；黄色的得0分；红色的扣1.0分（在本项得分中扣除，可为负值）。 |
| 污染防控与治理 | 污染防控 | 4.5 | - 1）法定环境敏感区（饮用水源保护区等）避绕率：避绕率＞80%得2.0分；60%～80%（含）得1.0分；40%～60%（含）得0.5分；＜40%不得分。 - 2）施工组织设计污染防控方案：方案全面、科学有效得1.5分；方案基本有效得1.0分；未制定或无效不得分。 - 3）施工期环境质量与污染排放监测结果达标率：100%达标的，得1.0分；达标率在100%-80%（含）之间的，减1.0分；达标率在80%-50%（含）之间的，减2.0分；达标率低于50%的，减3.0分。 |
|  | 污染治理 | 4.5 | - 1）水环境敏感路段路（桥）面径流收集处理率：100%得1.5分；80%～100%（含）得0.5分；＜80%不得分。 - 2）服务区、管理中心等附属设施污水处理率：100%且处理工艺符合环保要求得1.5分；100%但工艺一般得0.5分；低于100%不得分。 - 3）声环境敏感路段降噪措施有效性：采取有效降噪措施且运营期噪声监测达标（满足GB 3096要求）得1.5分；采取部分措施或个别点位超标（超标≤3dB）得0.5分；未采取措施或超标严重不得分。 |

8.2.3 资源节约指标满分为20分，具体指标计分见表15。

表15 资源节约指标计分

| 一级指标 | 二级指标 | 满分 | 计分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地节约集约利用 | 集约利用 | 4.0 | 1）通道资源统筹利用（如与铁路、公路、管道等共用走廊）：实现共用得1.0分；否则不得分。 2）项目建设用地总体指标优化率：与《公路工程项目建设用地指标》（建标〔2011〕124号）规定的标准值相比，降低5%及以下得0.5分；降低5%～10%（含）得1.0分；降低10%以上得2.0分。 3）服务设施用地集约化：服务区、养护工区、收费站等合建比例＞80%得1.0分；50%～80%（含）得0.5分；＜50%不得分。 |
|  | 节约利用 | 4.0 | 1）运营期土地节约管理：对永久征地范围内闲置土地进行绿化或功能化利用，利用率＞80%得2.0分；50%～80%（含）得1.0分；＜50%不得分。 2）永临结合成效：施工便道、驻地场站转为永久道路或服务设施的利用率＞80%得1.0分；50%～80%（含）得0.5分；＜50%不得分。 3）桥隧比优化对节地的贡献：与可研阶段相比，桥隧比提高带来的节地率（减少占地比例）＞10%得1.0分；5%～10%（含）得0.5分；＜5%不得分。 |
| 废旧资源循环 | 土石方与洞渣利用 | 4.0 | 1）土石方综合利用率（建设期弃方与借方的综合平衡利用）：＞80%得2.0分；50%～80%（含）得1.0分；20%～50%（含）得0.5分；＜20%不得分。 2）隧道洞渣高值化利用率（用作路基填料、级配碎石或混凝土集料）：＞80%得2.0分；50%～80%（含）得1.0分；20%～50%（含）得0.5分；＜20%不得分。无隧道工程时本项不参评，适用总分调整。 |
|  | 固废与废旧材料利用 | 6.0 | 1）沥青路面回收料（RAP）再生利用率（运营期养护工程）：≥90%得2.0分；70%～90%（含）得1.0分；＜70%不得分。 2）水泥混凝土路面及结构物废料再生利用率：≥80%得1.5分；50%～80%（含）得0.5分；＜50%不得分。 3）建筑垃圾与工业固体废物筑路利用率（运营期养护维修）：≥50%得1.0分；20%～50%（含）得0.5分；＜20%不得分。 4）废旧轮胎、废旧交安设施等材料循环利用率：≥30%得0.5分；10%～30%（含）得0.2分；＜10%不得分。 5）入选国家或省级资源循环利用示范工程，得1.0分。 |
| 水循环利用 | 中水回用 | 2.0 | 1）服务区、管理中心等附属设施中水回用率（用于绿化、冲厕、洗车等）：≥60%得2.0分；40%～60%（含）得1.0分；20%～40%（含）得0.5分；＜20%不得分。 |

8.2.4 节能降碳指标满分为18分，具体指标计分见表16。

表16 节能降碳指标计分

| 一级指标 | 二级指标 | 满分 | 计分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 节能技术与管理 | 节能技术 | 6.0 | - 1）隧道照明节能：隧道照明光源全部选用一级能效产品，且配备智能调光控制系统，得1.5分；仅满足其一得0.5分；均不满足不得分。 - 2）通风与供配电节能：隧道采用通风智能控制系统且供电效率≥90%，得1.5分；仅满足通风控制或供电效率80%～90%得0.5分；低于80%不得分。 - 3）服务区、管理中心等建筑节能：房建工程达到《绿色建筑评价标准》GB/T 50378一星级及以上，每处得0.5分，最高1.5分。 - 4）运营期养护节能技术：采用温拌沥青、冷再生、热再生等节能养护工艺，应用里程占比≥30%得1.5分；10%～30%（含）得0.5分；＜10%不得分。 |
|  | 节能管理 | 3.0 | - 1）建立运营期能耗监测平台：对隧道、服务区、收费站等重点耗能单元实施在线监测，得1.5分；仅部分单元监测得0.5分；未建立不得分。 - 2）制定年度节能目标并完成：完成年度节能目标（单位车公里能耗或总能耗下降）得1.0分；未完成不得分。 - 3）开展节能诊断或能源审计并落实整改：有正式报告且整改措施完成率≥80%，得0.5分；否则不得分。 |
| 可再生能源利用 | 可再生能源利用 | 5.0 | 1）服务区、管理中心等屋顶光伏覆盖率：≥50%得1.5分；30%～50%（含）得1.0分；10%～30%（含）得0.5分；＜10%不得分。 2）新能源和清洁能源自洽率（公路沿线可再生能源发电量占运营总用电量的比例）：≥30%得1.5分；20%～30%（含）得1.0分；10%～20%（含）得0.5分；＜10%不得分。 3）零碳服务区建设：已建成并通过认证的零碳服务区，每处得1.0分，最高2.0分。 4）其他可再生能源应用（地源热泵、风力发电、光储充一体化等）：每应用一类得0.5分，最高1.0分。 |
| 碳核算与碳减排 | 碳核算与碳减排 | 4.0 | 1）建立运营期碳排放核算体系：每年开展全口径碳排放核算，形成正式报告，得1.5分；仅核算部分排放源得0.5分；未核算不得分。 2）制定运营期碳减排目标并完成：碳强度（吨CO₂e/万元营收或吨CO₂e/百万车公里）年度下降率≥3%得1.5分；1%～3%得0.5分；＜1%不得分。 3）实施额外碳减排措施（超出常规管理要求）：如林业碳汇、碳捕集、清洁能源替代等，每项得0.5分，最高1.0分。 |

8.2.5 品质建设指标满分为14分，具体指标计分见表17。

表17 品质建设指标计分

| 一级指标 | 二级指标 | 满分 | 计分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐久性与高品质建设 | 耐久性建设 | 4.0 | 1）采用耐久性路面结构，长寿命沥青路面设计使用年限大于50年，得2.0分。 2）采用高性能混凝土、高强度钢筋等高品质材料，每采用一类得0.5分，最高1.0分。 3）应用钢结构的桥梁数量占比：＞30%，得1.0分；20%～30%（含），得0.5分；＜20%，得0分。 |
|  | 高品质建设 | 4.0 | - 1）应用高品质（高强度高耐久、可循环利用、绿色环保材料）材料的种类：＞30项，得1.0分；15～30项（含），得0.5分；＜15项（含），得0.3分。 - 2）推广应用提高行车舒适性的功能性沥青路面（如排水、胶粉等沥青路面）的，得1.0分。 - 3）桥梁上部结构采用标准化跨径、预制化设计，跨径不大于40m桥梁预制化率：≥90%，得1.0分；80%～90%（含），得0.2分；＜80%，得0分。 - 4）获得以下称号或冠名，每项得0.25分，累计最高1分： - --省级“平安工地”称号； - --省级“平安百年品质工程”示范项目； - --部级“平安百年品质工程”示范项目； - --“平安工程”项目冠名。 |
| 标准化建设 | 标准化建设 | 4.0 | 1）结构设计标准化率：＞50%，得0.5分；20%～50%（含），得0.3分；10%～20%（含），得0.1分；＜10%，得0分。 2）预制构件标准化生产率：＞80%，得0.5分；50%～80%（含），得0.2分；20%～50%（含），得0.1分；＜20%，得0分。 3）部品部件在集中预制中心生产的数量占比：＞30%，得0.5分；20%～30%（含），得1.0分；10%～20%（含），得0.1分；＜10%，得0分。 4）防护和排水结构采用集中预制、装配化设计：全面采用得1.0分，部分采用得0.5分，未采用0分。 5）形成设计标准化创新成果（制修订设计标准或图集），每项得0.5分，最高1.0分。 |
| 智慧化建设 | 智慧化建设 | 2.0 | 1）运营期BIM技术应用：建成公路资产BIM模型，并用于养护管理、应急指挥等场景，得1.0分；仅建模型未应用得0.5分；未应用不得分。 2）智慧运营管理平台：建成涵盖交通运行监测、基础设施健康监测、能源管理、应急调度等模块的智慧平台，实现数据互通，得1.0分；部分模块建成得0.5分；未建设不得分。 |

8.2.6 服务提升指标满分为14分，具体指标计分见表18。

表18 服务提升指标计分

| 二级指标 | 满分 | 计分方法 |
| --- | --- | --- |
| 交旅融合 | 6.0 | 1）开展交旅融合专项设计或形成设计篇章，得1.0分。 2）项目符合《推进旅游公路高质量发展五年行动方案》中旅游公路实施要点：全面符合得2.0分，基本符合得1.0分，部分符合得0.5分，不符合得0分。 3）交旅融合建设成效：入选省部级旅游公路项目（含旅游服务区（站）、旅游特色桥梁）、入选交通运输与旅游融合发展典型案例、入选美丽交通建设实践案例，每项得1.0分，最高3.0分。 |
| 绿色能源供给设施 | 4.0 | 1）建成加氢站、换电站，每项得0.5分，最高1.0分。 2）建成充电桩：充电车位数占小车停车位总数比例≥10%得1.0分，≥15%得1.5分，最高1.5分。 3）在具有明显交通流潮汐现象的服务区，配备柔性互联设施，得0.5分。 4）建成兆瓦级超快充电桩，得1.0分。 |

附录A

（规范性）

可不参评指标的限制性条件

A.1 一般要求

A.1.1 由于不可抗力因素或项目特定条件造成某项评价指标确实无法实施时，申请评价方可据实提出相应指标的不参评申请。

A.1.2 不参评指标的申请范围不应超出本附录所限定的指标类型和条件。

A.1.3 申请评价方应在评价开始前向评估机构提交不参评指标的申请资料，说明不参评原因并提供相应证明材料。逾期不予受理。

A.1.4 由评估机构对不参评指标的申请资料进行审核，最终确定不参评指标及其分值扣除。

A.2 可不参评指标的限制性条件

A.2.1 在本标准中，由不可抗力因素或项目特定条件造成的评估指标缺失仅限于以下情况： a) 由于公路所处地域的自然环境条件限制造成的评估指标无法实施； b) 由于新建与改扩建的不同建设特点造成的评估指标不适用； c) 由于项目本身不存在特定工程内容（如无隧道、无服务区等）造成的指标不适用。

A.2.2 受自然环境影响的可不参评指标应符合表A.2.2的规定。

表A.2.2 受自然环境影响的可不参评指标

| 序号 | 指标名称 | 不参评条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生物及其栖息地/生境保护 | 项目所在区域无自然保护区、野生动物栖息地等生态敏感区 |
| 2 | 水体保护/桥梁基础施工水环境保护 | 公路全线无跨越敏感水体的桥梁 |
| 3 | 土体保护/冬季除冰雪 | 项目所在区域无降雪或冬季无需除雪 |
| 4 | 隧道弃渣利用 | 项目无隧道工程 |
| 5 | 可再生能源利用 | 项目所在区域不具备可再生能源开发利用条件（经论证） |
| 6 | 温拌沥青技术应用 | 项目所在区域气候条件不适用温拌沥青（需提供论证） |
| 7 | 环保型除雪 | 项目所在区域无降雪或冬季无需除雪 |

A.2.3 受公路不同建设特点影响的可不参评指标应符合表A.2.3的规定。

表A.2.3 受公路不同建设特点影响的可不参评指标

| 序号 | 指标名称 | 不参评条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 旧路面材料再生 | 新建项目，无旧路面材料 |
| 2 | 隧道弃渣利用 | 项目无隧道工程 |
| 3 | 绿色桥隧（钢结构桥梁/零开挖隧道） | 项目无桥梁或无隧道 |
| 4 | 旅游服务设施 | 项目不经过风景优美区域或无旅游服务需求（需论证） |
| 5 | 清洁能源设施（加气站/充电桩） | 项目无服务区或停车区 |
| 6 | 慢行交通系统 | 项目为高速公路，不设慢行系统 |
| 7 | 废旧轮胎利用 | 项目所在地无废旧轮胎资源或供应不足（需论证） |
| 8 | 建筑垃圾再生利用 | 项目所在地无建筑垃圾资源或供应不足（需论证） |
| 9 | 冷拌冷铺技术应用 | 项目无路面修补作业（仅适用于改扩建或新建项目不适用） |
| 10 | 隧道通风智能控制系统施工 | 项目无隧道工程 |
| 11 | BIM技术施工应用 | 项目规模小或经论证不适用BIM技术 |
| 12 | 装配化施工技术应用 | 项目不具备装配化施工条件（需论证） |
| 13 | BIM运营应用 | 项目未在设计和建设阶段应用BIM，运营阶段无法延续 |